和静县交通运输局整体支出绩效自评报告

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1.部门主要职能

- 和静县交通运输局为正科级单位，贯彻落实党中央、自治区和自治州关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责是：

- （1）贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、政 策、法规，并组织实施和监督检查。

- （2）编制和静县农村公路交通发展规划、中长期计划并监督实施。

- （3）负责全县县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、管理、养护及路政管理工作。

- （4）指导全县交通行业体制改革；培育和管理交通运输市场交通基础建设市场，建立完善信息服务体系，维护交通行业的平等竞争秩序；引导交通行业优化结构，协调发展。

- （5）负责提出公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

- （6）承担农村公路建设市场监管责任，配合州局协调重点农村公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通基础设施管理和维护，承担重要设施的管理和维护。负责农村公路及管辖范围内专用公路的建设、养护。负责管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

- （7）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范。

- （8）负责并指导全县交通行业财务、审计、统计工作；协同有关部门监督交通行业价格、税收及有关方面的经济政策执行。

- （9）负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作；负责全县交通基础设施建设中的引资和开展交通经济技术交流与合作工作。

- （10）负责全县交通备战工作，出入境运输管理工作。

- （11）贯彻执行国家、自治区、自治州及和静县有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

- （12）负责职责范围内的道路运输经营、地方海事、渔业船舶监测等方面的行政执法工作。

- （13）负责职责范围内的道路运输经营监测等方面的行政执法工作。

- （14）负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

- （15）统筹组织、指挥协调全县交通运输行业的专项整治；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。

- （16）负责交通运输行业安全生产执法工作； 参与交通运输安全事故调查和应急处置工作；参与保障国家重点物资道路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

- （17）负责对职责范围内公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，受理投诉举报，依法纠正和查处违法违规行为。

- （18）负责和静县农村公路的建设养护的监督检查及其行业管理工作。

- （19）负责管辖范围内的路政稽查工作。

- （20）负责拟定本行政区域内道路班线客运发展规划、行业服务规范，并监督实施。负责毗邻县和县内道路旅客运输经营许可； 道路运输站（场） 经营许可（道路货物运输站 （场） 经营许可除外）； 机动车驾驶员培训许可；营运车辆《道路运输证》核发。

- （21）负责拟定本行政区域三级以下（不含三级）客运站站级核定；客运站星级评定。

- （22）负责拟定本行政区域建立道路客货运输企业、机动车维修企业、驾驶员培训机构、道路运输从业人员从业资格的档案以及相关车辆的档案；完成上级下达的维稳、抢险、救灾、战备物资等应急道路运输任务和指令性运输计划；定期向社会公布本行政区域内客货运力投放、客运线路布局、主要客流流向和流量；指导本行政区域道路运输行业节能减排工作，发布、宣传节能减排政策。

- （23）负责拟定本行政区域对汽车租赁经营和货运代理（代办） 经营的备案；机动车维修经营备案。

- （24）完成和静县党委、县人民政府交办的其他任务。

2.部门机构设置及人员构成

- 根据上述职责，和静县交通运输局设有2个内设机构办公室、综合路股。和静县交通运输局人员总数共40人，其中：行政编制15人（其中参公编制9人），事业编制4人，退休人员5人，事业岗16人。

## （二）部门单位年度重点工作

- （1）2023年和静县农村公路及附属工程建设项目。新改建37.4公里四级农村公路及其附属设施，申请车购税1341万元，债券资金1300万元。共分为4个合同段实施，其中：C007－土石林为第一合同段，道路全长12.57公里，现已完工；盖干塔克勒根村-G218岔口为第二合同段，道路全长21.36公里，已完成总工程量的60%；克尔古提桥为第三合同段，桥梁全长18延米，现已完工。剩余4.38公里农村公路、20000平方路面修补为第四合同段，于2023年11月底完工。

- （2）2023年和静县巴润哈尔莫敦镇道路建设项目。新改建约17.2公里四级农村公路及其附属设施，申请债券资金700万元，经8月22日公开招投标，于2023年10月底完工。

- （3）和静县2023年农村公路大中修工程。自治区交通运输厅下达145.1万元农村公路大中修资金，对县域内12.08公里农村公路进行大中修养护，已于10月底完工。

- （4）和静县2023年农村公路日常养护工程。自治区交通运输厅下达日常养护资金171万元，该笔资金中40.9万元用于全县桥梁及县、乡村道路状况技术评定，县乡路面评定率100%，村道路面评定率为60%，桥梁评定率为50%，评定结果已提交至自治区交通运输厅。剩余130.1万元通过招投标，中标价为125.621184万元用于县域内农村道路安全隐患治理，目前已开工建设，已于11月底完工。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况

1.预算执行情况

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为1816.84万元，实际预算执行数874.86万元，预算执行率为48.15%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为4475.67万元，全年实际支出资金4475.67万元，预算执行率为100%。

2.预算调整（追加）情况

我单位年初批复预算数1816.84万元，年中调整数2658.83万元，调整后全年预算数4475.67万元，预算调整率146.34%。（预算调整率=调整数/年初预算数*100%=146.34%。）

3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为4475.67万元，其中：

基本支出466.51万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出451.49万元，日常公用经费支出15.02万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费、单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计4009.16万元，主要用于保障巩乃斯林场班禅沟至阿尔先沟道路林地补偿费项目、C007线终点至石林路项目、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇道路项目、2023年和静县农村公路附属工程盖干塔克勒根村G218线岔口项目、2023年农村公路附属工程克尔古提桥项目、2017年和静县哈尔莫敦村组公路项目等项目支出。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额466.51万元，全年实际支出466.51万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出451.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等。

公用经费支出15.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

（二）政策、项目支出和使用情况

1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算4009.16万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金2652.41万元，本级财政资金1356.75万元。

2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金2652.41万元，其中巩乃斯林场班禅沟至阿尔先沟道路林地补偿费项目、C007线终点至石林路项目、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇道路项目、2023年和静县农村公路附属工程盖干塔克勒根村-G218线岔口项目、2023年农村公路附属工程克尔古提桥项目、2017年和静县哈尔莫敦村组公路项目资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。2023年和静县巴润哈尔莫敦镇道路建设项目，根据静发改项目【2022】86号文件：《关于2023年和静县巴润哈尔莫敦镇道路项目的批复》，该项目新改建约17.2公里四级沥青混凝土公路及其附属设施，已于2023年11月完成项目施工，并通过项目验收及审计。通过实施该项目，有效提升交通运输服务水平，带动当地经济发展，为周边群众出行提供便利条件。

3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金4009.16万元，实际支出4009.16万元，其中：上级专项资金支出2652.41万元，本级财政安排项目资金支出1356.75万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括征地和拆迁补偿支出568.63万元，农村道路建设支出268.41万元，农村基础设施建设支出1627.95万元，公路建设310.88万元，公路养护517.13万元，其他公路水路运输支出155万元，车辆购置税用于农村公路建设支出243.52万元，其他交通运输支出250.32万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出62.92万元，灾害风险防治支出4.4万元。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标7个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

（一）	项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率指标年初设定目标是100百分比，年中绩效运行监控时完成值0，年终实际完成值是100百分比，指标完成率是100%，达到农村公路日常养护及农村公路新建资金按时发放到位，提高了施工单位满意度。偏差原因：无偏差。

- “三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是100百分比，年中绩效运行监控时完成值100百分比，年终实际完成值是100百分比，指标完成率是100%，根据相关文件要求，加强“三公经费”的管理，树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想。偏差原因：无偏差。

- 项目实施及时率指标完成情况分析

项目实施及时率指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，按照相关文件的要求，各项农村公路养护及建设按期完成施工并审计，有效提高了周边群众的满意度。偏差原因：无偏差。

- 保障职工数量指标完成情况分析

保障职工数量指标年初设定目标是≤40人，年中绩效运行监控时完成值40人，年终实际完成值是40人，指标完成率是100%，按时发放单位职工社保、医保、住房公积金及工资，有效保障了干部工作的积极性。偏差原因：无偏差。

- 执法检查次数指标完成情况分析

执法检查次数指标年初设定目标是≥100次，年中绩效运行监控时完成值58次，年终实际完成值是348次，指标完成率是348%，积极配合交管部门加大对“两客一危一货”车辆的管理和安全生产常态化检查力度，充分利用GPS监控平台加大对车辆的监管，遏制道路交通事故的发生。偏差原因：年初设定目标较低，今后将加强对项目实施的调研，强化目标编制的准确性。

- 车辆道路运输年审次数指标完成情况分析

车辆道路运输年审次数指标年初设定目标是≥6000次，年中绩效运行监控时完成值3533次，年终实际完成值是6476次，指标完成率是107.93%，通过对客运、货运、新能源公交车等各类车辆的年审，可以及时消除车辆安全隐患，督促加强汽车的维护保养，减少事故的发生。偏差原因：无偏差。

- 周边群众满意度指标完成情况分析

周边群众满意度指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值未达监控节点，年终实际完成值是98%，指标完成率是100%，2023年和静县农村公路的养护及修建，有效提升交通运输服务水平，减少周边群众出行时间，通过问卷调查达到较好的满意度。偏差原因：无偏差。

- 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

1、2023年和静县农村公路及附属工程建设项目：新改建37.4公里四级农村公路及其附属设施，共分为4个合同段实施，其中：C007－土石林为第一合同段，道路全长12.57公里；盖干塔克勒根村-G218岔口为第二合同段，道路全长21.36公里；克尔古提桥为第三合同段，桥梁全长18延米；

2、2023年和静县巴润哈尔莫敦镇道路建设项目，新改建约17.2公里四级农村公路及其附属设施；

3、和静县2023年农村公路大中修工程，对县域内12.08公里农村公路进行大中修养护；

全年项目的实施，可以推动农村公路快速发展、助力乡村振兴，农村公路对于增加农民收入、加强地区之间的联系与沟通、提高生活质量、推进城镇化建设和新农村公路建设等方面有着非常积极的作用，加快农村公路网格化建设。

五、存在的主要问题及原因分析

1、财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

2、固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账且末与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。

六、改进措施和建议

1、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

七、附件上传