和静县乌浪巴依沟（吉祥河）综合整治工程项目支出绩效评价报告

**（2023年度）**

项目名称：和静县乌浪巴依沟（吉祥河）综合整治工程

实施单位（公章）：和静县水利局

项目负责人（签章）：廖金泉

填报时间：2024年4月3日

**和静县乌浪巴依沟（吉祥河）综合整治工程**

**支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

### 近年来，随着和静县经济的快速发展，和静县人民的物质生活水平得到了较大的提高，随之而来的是人民日益高涨的精神文化生活的需求。本项目通过合理的规划和设计，整合资源，能够建立生态景观的环城河道，实现人与自然、城市的和谐、创造自然优美的人居环境，从而满足人民群众休闲娱乐及健身的要求。本工程的实施，将有效地完善了和静县城市环境，提升和静县城市品位和生活质量；有效地优化和静县的投资环境和人居环境，加快区域城市化进程；有利于促进和静县旅游业发展，增加地方旅游效益；进一步美化城市环境，有利于人居健康。项目建成后，将成为和静县广大市民休闲、娱乐、体育锻炼的重要场所，社会效益十分显著。

### 2.主要内容

改扩建渠道110米。完善县城市环境，提升城市品位和生活质量完善县城市环境，提升城市品位和生活质量；有效地优化投资环境和人居环境，加快区域城市化进程；有利于促进县城旅游业发展，增加地方旅游效益；进一步美化城市环境，有利于人居健康。

### 3.实施情况

项目实施主体：和静县水利局。

实施时间：本项目开始时间为2023年3月—2023年12月。

实施情况：改扩建渠道110米。完善县城市环境，提升城市品位和生活质量完善县城市环境，提升城市品位和生活质量；有效地优化投资环境和人居环境，加快区域城市化进程；有利于促进县城旅游业发展，增加地方旅游效益；进一步美化城市环境，有利于人居健康。

### 4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

和静县乌浪巴依沟（吉祥河）综合整治工程预算资金为13813.24万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截止到2023年12月31日，本项目实际支付资金13813.24万元，预算执行率100%。结转结余资金0万元。本项目资金主要用于支付工程建筑工程费用11050.592万元、其他工程费用2762.648万元。

## 项目绩效目标

### 1.总体目标

目标1：改扩建渠道110米。

目标2：完善县城市环境，提升城市品位和生活质量；有效地优化投资环境和人居环境，加快区域城市化进程；有利于促进县城旅游业发展，增加地方旅游效益；进一步美化城市环境，有利于人居健康。

### 2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

**（1）项目产出目标**

①数量指标

“改扩建渠道长度”指标，预期指标值为≥110米；

“施工标段”指标，预期指标值为≥5个；

②质量指标

“工程质量合格率”指标，预期指标值为100%；

“工程验收合格率”指标，预期指标值为100%；

③时效指标

“工程完成及时率”指标，预期指标值为100%；

“资金支付及时率”指标，预期指标值为100%。

④成本指标

“工程完成及时率”指标，预期指标值为≤11050.592万元；

“其他工程”指标，预期指标值为≤2762.648万元。

**（2）项目效益目标**

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“完善县城市环境，提升城市品位和生活质量”指标，预期指标值为有效提升；

“正常运转率”指标，预期指标值为=100%；

“提升城市环境和人居环境”指标，预期指标值为有效提升；

③生态效益指标

无

**（3）相关满意度目标**

①满意度指标

“城区居民满意度”指标，预期指标值为≥90%；

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对和静县乌浪巴依沟（吉祥河）综合整治工程开展本次部门项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

### 2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为和静县乌浪巴依沟（吉祥河）综合整治工程，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

### 3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系

### 1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

### 2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（14%）、成本指标（16%）、效益指标（30%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

### 3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:

立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

### 4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备

我单位于2024年1月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

评价组组长：廖金泉，主要职责为：主要负责制订绩效评价工作方案，把控项目整体实施情况。

评价组成员：韩英，主要职责为：主要负责收集基础资料，整理、研读基础资料。

评价组成员：张冬梅、宁鹏、范亚兵，主要职责为：主要负责分析评价和撰写报告。

### 2.组织实施

2024年1月11日-1月15日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。

### 3.分析评价

2024年1月16日-1月25日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

### 4.撰写与提交评价报告

2024年1月26日-2月15日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

### 5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

### 6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

# 综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

经评价，本项目达成初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：

一是：站在经济社会可持续发展的高度，站在人与自然和谐相处、建设生态文明的高度，努力建设生态城市，为和静县及周边群众提供一个优美的生活生产环境的同时，从各方面促进当地各行业经济的发展是必不可少的。该工程建成后，能进一步完善和静县经济体制，而且能提高部分土地利用价值，创造劳动就业机会，提高交通、商贸、房地产、旅游、休闲娱乐业等第三产业的发展，对和静县国民经济的可持续发展将起到积极推动作用。

二是：近年来，随着和静县经济的快速发展，和静县人民的物质生活水平得到了较大的提高，随之而来的是人民日益高涨的精神文化生活的需求。本项目通过合理的规划和设计，整合资源，能够建立生态景观的环城河道，实现人与自然、城市的和谐、创造自然优美的人居环境，从而满足人民群众休闲娱乐及健身的要求。本工程的实施，将有效地完善了和静县城市环境，提升和静县城市品位和生活质量；有效地优化和静县的投资环境和人居环境，加快区域城市化进程；有利于促进和静县旅游业发展，增加地方旅游效益；进一步美化城市环境，有利于人居健康。项目建成后，将成为和静县广大市民休闲、娱乐、体育锻炼的重要场所，社会效益十分显著。

三是：坚持以科学发展观为指导，沉着应对各种风险挑战，抢抓中央新疆工作座谈会、一带一路、全面深化改革“三大历史机遇”，深入实施“工业强县、农企富民、旅游兴业、生态宜居、和谐共享”五大战略，统筹做好保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作， 先后荣获国家卫生县城、国家宜居宜业典范县、全国绿化先进县、自治区园林县城、自治区卫生红旗县城等荣誉称号，巴音布鲁克成功申报世界自然遗产、入选中国最美湿地、创建国家5A级旅游景区、荣获中国最美村镇等荣誉称号。认真审核，确保资金及时足额发放。有效提升了困难群众生活水平。

## （二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量23个，实现三级指标数量23个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；项目效益类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%，详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

# 绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 项目决策情况项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。

### 1.项目立项情况分析

**（1）立项依据充分性**

本项目立项符合和静县发改委颁发的《关于新疆和静县乌浪巴依沟与天鹅湖路水景带、夏孜尕提水库、黄水沟东支河库连通项目可行性研究报告（代项目建议书）的报告的审查意见》（静发改〔2016〕301号）中：“考虑吉祥河流域基本情况，针对吉祥河河流的水安全、水资源、水生态环境、水文化、河湖管护、流域区域发展现状及存在的短板”；本项目立项符合《关于拨付和静县吉祥河整治项目本金》（静财农[2023]91号）中：“关于拨付和静县吉祥河整治项目本金”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《和静县水利局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责保障水资源的合理开发利用;拟订水利发展规划、措施,组织编制和静县水利综合规划、防洪规划、水资源综合利用规划、水能规划等重大水利规划,并依法监督实施。”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“地方政府一般债卷还本支出”经济分类为“基础设施建设”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据较充分。

**（2）立项程序规范性**

本项目和静县乌浪巴依沟（吉祥河）综合整治工程，项目立项过程中产生的文件均符合相关要求。新疆阿克苏地区水利水电勘测设计院有限公司编制了《新疆和静县乌浪巴依沟与天鹅湖路水景带、夏孜尕提水库、黄水沟东支河库连通项目可行性研究报告》，并经过专家论证。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。

### 2.绩效目标情况分析

**（1）绩效目标合理性**

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“改扩建渠道长度110米， 完善县城市环境，提升城市品位和生活质量；有效地优化投资环境和人居环境，加快区域城市化进程；有利于促进县城旅游业发展，增加地方旅游效益；进一步美化城市环境，有利于人居健康。”；本项目实际工作为：绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了投资环境和人居环境优化，加快区域城市化进程；有利于促进县城旅游业发展，增加地方旅游效益；进一步美化城市环境，有利于人居健康。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。

**（2）绩效指标明确性**

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标12个，定量指标10个，定性指标2个，指标量化率为83.33%，量化率达70%以上。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。

### 3.资金投入情况分析

**（1）预算编制科学性**

本项目预算编制通过市场询价，委托新疆阿克苏地区水利水电勘测设计院有限公司编制了《新疆和静县乌浪巴依沟与天鹅湖路水景带、夏孜尕提水库、黄水沟东支河库连通项目可行性研究报告》，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为改扩建渠道110米，项目实际内容为改扩建渠道110米，预算申请与《和静县乌浪巴依沟（吉祥河）综合整治工程项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金13813.24万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：工程建筑工程11050.592万元，其他工程2762.648万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。

**（2）资金分配合理性**

本项目实际分配资金以《关于拨付和静县吉祥河整治项目本金》（静财农[2023]91号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于新疆和静县乌浪巴依沟与天鹅湖路水景带、夏孜尕提水库、黄水沟东支河库连通项目可行性研究报告（代项目建议书）的报告的审查意见》（静发改〔2016〕301号）；本项目立项符合《关于拨付和静县吉祥河整治项目本金》（静财农[2023]91号）文件显示，本项目实际到位资金13813.24万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。

### 1.资金管理情况分析

**（1）资金到位率**

本项目预算资金为13813.24万元，其中：本级财政安排资金13813.24万元，其他资金0元，实际到位资金13813.24万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（13813.24/13813.24）\*100%=100%。得分=资金到位率\*分值=100%\*2=2分。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金13813.24万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（13813.24/13813.24）\*100%=100%。得分=预算执行率\*分值=100%\*7=7分。

综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得7分，本项目资金分配合理。

**（3）资金使用合规性**

严格执行《水利基本建设资金管理办法》的规定，规范财务管理，实行主管领导负责制；

在资金拨付环节上，根据工程施工进度、结算情况和资金到位情况及时向施工单位拨付工程款，无工程款拖欠现象。在具体拨付过程中，实行承包商按进度申请、监理审核、工程复核、财务组会签、常务副主任审核、主任签批的做法，保证了工程建设资金的安全、及时拨付，杜绝了挪用、挤占等违规行为的发生，促进了各工程建设任务。

资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

### 2.组织实施情况分析

**（1）管理制度健全性**

我单位严格执行《水利基本建设资金管理办法》的规定，规范财务管理，实行主管领导负责制；上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

**（2）制度执行有效性**

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了和静县乌浪巴依沟（吉祥河）综合整治工程项目工作领导小组，由党组书记郭长海任组长，负责项目的组织工作；李军任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：刘博和宁鹏，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4分

## （三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分14分，实际得分30分。

**1.项目完成数量**

“改扩建渠道长度”指标，预期指标值为≥110米，实际完成指标值为110米，偏差率0%;

“施工标段”指标，预期指标值为≥5个，实际完成指标值为5个，偏差率0%;

**2.项目完成质量**

“工程质量合格率”指标，预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，偏差率0%;

“工程验收合格率”指标，预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，偏差率0%;

**3.项目完成时效**

“工程完成及时率”指标，预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，偏差率0%;

“资金支付及时率”指标，预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，偏差率0%;

## （四）项目成本情况

项目成本类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分16分，实际得分16分。

### 1.成本指标完成情况分析

“建筑工程”指标：预期指标值为≤11050.592万元，实际完成指标值为11050.592万元，指标完成率为100%，偏差率0%;

“其他工程”指标：预期指标值为≤2762.648万元，实际完成指标值为2762.648万元，指标完成率为100%，偏差率0%;

## 项目效益情况

项目产出类指标由2个二级指标和4个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。

### 1.社会效益指标

②社会效益指标

“完善县城市环境，提升城市品位和生活质量”指标：预期指标值为有效提升，实际完成指标值为达成目标，指标完成率为100%，偏差率0%;

“正常运转率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%，偏差率0%;

“提升城市环境和人居环境”指标：预期指标值为有效提升，实际完成指标值为达成目标，指标完成率为100%，偏差率0%;

**2.满意度指标**

“城区居民满意度”指标：预期指标值为≥90%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100%，偏差率0%;

# **五、预算执行进度与绩效指标偏差**

本项目年初预算资金总额为13813.24万元，全年预算数为13813.24万元，全年执行数为13813.24万元，预算执行率为100%。

本项目共设置三级指标数量23个，满分指标数量23个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0%。

我单位根据绩效管理的相关要求，按照年度实施计划和目标，对本单位新疆巴州和静县乌浪巴依沟（吉祥河）综合整治工程支出绩效进行自评，通过全年项目实施情况进行分析。资金到位及时，资金使用合规合法，财务管理制度健全，项目管理制度健全，项目组织实施总体与目标无差异，无偏离。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法，工程建设严格按基本建设程序实行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和工程合同制，确保工程建设按照各项工程制度有序进行，工程建设中项目法人、设计单位、监理单位、施工单位、工程所在地政府要通力配合是工程顺利建设重要保障。

## 存在的问题及原因分析

1、绩效目标编制不完整、不细化；对绩效管理认识不全。主要原因编制绩效目标人员不够专业，应加强业务学习。

2、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

3、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

# 七、有关建议

1、应强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使每位干部切实认识到绩效评价的重要性。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。

（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

# 八、其他需要说明的问题

无其他说明内容。

# 九、附表

附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系

附件2：项目综合得分表